## Slide 1
Modulo 1: Sistema Integral de Constancias
de No Adeudo, No Registro y Facturación
Departamento de Informática · Presentación de avance · 31 de julio de 2026

## Slide 2
01 · ESTADO DEL PROYECTO
Lo que se ha completado y lo que sigue
Proceso de trámite: completado
Captura, validación, aprobación, cobro y entrega operan de extremo a extremo en el sistema.
Timbrado de facturas: pendiente
La emisión y certificación del CFDI 4.0 con el PAC aún no está integrada al flujo.
Funcionalidades publicas del servicio
El usuario va a disponer desde la pagina web institucional de un validador de constancias, además de, solicitar sus facturas desde la pagina web

## Slide 3
02 · FLUJO DEL TRÁMITE
Así opera el trámite hoy, paso a paso
›
›
›
›
›
›
Solicitud
Ciudadano
Completado
Captura
Analista de Supervisión Comercial y Atención Ciudadana
Completado
Validación
Analista de Supervisión Comercial y Atención Ciudadana
Completado
Aprobación
Analista de Supervisión Comercial y Atención Ciudadana
Completado
Cobro y emisión
Analista de Supervisión Comercial y Atención Ciudadana
Completado
Timbrado CFDI
Sistema
Pendiente
Entrega de factura
Y validación
Sistema
Pendiente
5 de 7 etapas ya operan en producción. El timbrado y la entrega de factura CFDI son el siguiente hito.

## Slide 4
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 1 de 9
Acceso al sistema
Inicio de sesión institucional en SOAPAP, con validación de usuario y contraseña.

## Slide 5
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 2 de 9
Ventanilla de atención
Panel con el total de trámites por estado: en captura, aprobados, en cobro y finalizados.

## Slide 6
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 3 de 9
Nuevo trámite
Clasificación del trámite y datos del solicitante y del predio.

## Slide 7
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 4 de 9
Captura de documentos
Checklist de requisitos documentales por grupo, con carga de evidencias.

## Slide 8
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 5 de 9
Validación
Cruce manual de no adeudo con el sistema de ADP (OUC).

## Slide 9
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 6 de 9
Aprobación
Trámite aprobado; se estampa el plazo de pago para continuar con el cobro.

## Slide 10
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 7 de 9
Cobro
Registro de tarifa, forma de pago y si el ciudadano requiere factura.

## Slide 11
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Paso 8 de 9
Emisión de constancia
El sistema genera el documento con folio único, código QR y hash de integridad.

## Slide 12
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Entrega de la constancia
Constancia emitida y disponible para impresión o descarga; el ciudadano la valida con su folio y código QR.

## Slide 13
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Bitácora
Auditoría de acciones del sistema (rol TI): quién hizo qué, cuándo y en qué transición.

## Slide 14
03 · CAPTURAS DEL SISTEMA
Administración
Parámetros configurables: vigencia, firmante y prefijo de oficio por tipo de constancia, etc.

## Slide 15
04 · Integraciones futuras
INTERCONEXIÓN SOAPAP – CONCESIONES INTEGRALES
Validaciones automáticas
Conectar el módulo de constancias con el sistema de gestión comercial de Concesiones Integrales, para omitir pasos fuera del sistema