SOAPAP

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla

Departamento de Informática

Pre-desarrollo

GSTS - Plataforma de la Gerencia de Supervisión Técnica de los Servicios

Dominio inicial: constancias de no adeudo y no registro

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Propuesta de pre-desarrollo |
| Versión | 2.7 |
| Fecha de revisión | 31 de agosto de 2026 |
| Estado | En revisión |
| Área responsable | Departamento de Informática |
| Dominio | GSTS - constancias de no adeudo y no registro |

Propuesta para el diseño y construcción de una plataforma institucional orientada al trámite de constancias.

Contenido

1. Resumen de la propuesta	3

2. Definición del problema	3

3. Objetivo y alcance propuesto	4

3.1 Objetivo del proyecto	4

3.2 Alcance funcional propuesto	4

3.3 Límites de la propuesta	4

4. Arquitectura y stack propuestos	5

4.1 Enfoque modular	5

4.2 Frontend	5

4.3 Backend, datos y contratos	5

4.4 Almacenamiento y observabilidad	6

4.5 Infraestructura requerida	6

5. Modelo operativo propuesto	6

5.1 Ciclo de vida del trámite	6

5.2 Validaciones por tipo	7

5.3 Ciclo del borrador de cobro	7

6. Catálogos, requisitos y administración	7

7. Gestión documental y emisión de constancias	8

8. Autenticidad y verificación pública	8

9. Dependencias e integraciones previstas	9

10. Control de acceso y seguridad	9

10.1 Perfiles propuestos	9

10.2 Controles técnicos	9

11. Auditoría, integridad y datos	10

12. Continuidad, despliegue y operación	10

13. Indicadores y criterios de aceptación	10

13.1 Indicadores propuestos	10

13.2 Criterios de aceptación	11

# 1. Resumen de la propuesta

Se propone construir GSTS como una plataforma institucional para ordenar, controlar y documentar el trámite de constancias de no adeudo y no registro, desde la recepción de la solicitud hasta la entrega de la constancia.

La solución deberá reunir el expediente, las validaciones, el cobro, la generación documental y la trazabilidad bajo un dominio funcional definido. Su diseño deberá separar las responsabilidades de GSTS de cualquier proceso ajeno al trámite de constancias y deberá permitir la incorporación posterior de nuevos dominios sin duplicar las capacidades transversales.

- Centralizar el expediente y las evidencias de cada solicitud.

- Aplicar reglas reproducibles para requisitos, validaciones, tarifas y transiciones.

- Producir constancias verificables mediante folio, hashes de integridad y código QR.

- Proporcionar perfiles diferenciados para operación, administración, dirección y consultas de servicio.

- Preparar contratos versionados para interoperabilidad sin incorporar funciones internas de plataformas externas.

Principio rector: Las reglas de negocio, las transiciones y la auditoría deberán concentrarse en el backend y la base de datos; la interfaz deberá guiar al usuario sin sustituir esos controles.

# 2. Definición del problema

La iniciativa deberá atender la necesidad institucional de disponer de un proceso uniforme, trazable y verificable para la emisión de constancias. El proyecto se justificará por la necesidad de reducir la dispersión documental, evitar decisiones sin evidencia y disminuir la dependencia de comunicaciones informales durante la atención

- Cada solicitud deberá conservar documentos, resultados de validación, decisiones y responsables dentro de un expediente único.

- Los requisitos deberán variar de forma controlada según el tipo de constancia, la personalidad y la representación del solicitante.

- Las aprobaciones, rechazos, plazos, cobros y revalidaciones deberán quedar asociados a reglas y evidencias identificables.

- La constancia deberá contar con mecanismos de autenticidad que permitan verificarla sin exponer información personal innecesaria.

- Las dependencias institucionales deberán aislarse mediante contratos para evitar que sus detalles internos formen parte del dominio GSTS.

# 3. Objetivo y alcance propuesto

## 3.1 Objetivo del proyecto

Diseñar y construir una plataforma transaccional que permita administrar solicitudes de constancias de no adeudo y no registro, aplicar reglas configurables, resguardar evidencias, registrar decisiones, controlar el cobro y generar documentos verificables con trazabilidad de extremo a extremo.

## 3.2 Alcance funcional propuesto

- Registrar solicitantes, personas relacionadas, tipo de constancia y datos propios del trámite.

- Clasificar solicitudes de no adeudo mediante NIS y solicitudes de no registro mediante domicilio del predio.

- Administrar catálogos versionados de requisitos, tarifas, reducciones, plazos y configuración documental.

- Cargar, validar, consultar y descargar evidencias y comprobantes vinculados al expediente.

- Registrar validaciones iniciales y revalidaciones previas al cobro para ambos tipos de constancia.

- Controlar aprobación, rechazo, expiración, borrador de cobro, cobro definitivo, emisión y finalización.

- Generar las dos constancias en PDF con folio, hashes, QR y datos específicos de cada modalidad.

- Proporcionar administración, bitácora, indicadores, consultas y perfiles de servicio dentro del dominio GSTS.

## 3.3 Límites de la propuesta

- GSTS no incluirá procesos fiscales ni responsabilidades ajenas al dominio de constancias.

- La propuesta no describirá ni reproducirá funciones internas de plataformas externas.

- La primera etapa no dependerá de una infraestructura de clave pública para emitir las constancias.

Límite de dominio: La integración con servicios institucionales deberá realizarse mediante contratos explícitos; ninguna dependencia deberá ampliar por sí misma el alcance funcional de GSTS.

# 4. Arquitectura y stack propuestos

## 4.1 Enfoque modular

La solución deberá organizarse como un monorepo con frontend, backend y contratos compartidos. El backend deberá adoptar un monolito modular para concentrar transacciones y controles, con una frontera clara entre dominios, cada componente compartido debe ser explícitamente declarado como tal y alojarse en un dominio compartido.

| Componente | Uso propuesto |
| --- | --- |
| Frontend | React, Vite, MUI, TanStack Query y Redux Toolkit para navegación, formularios y estado de interfaz. |
| Backend | Express para exponer la API, coordinar transacciones y aplicar reglas de negocio. |
| Contratos | Zod y OpenAPI para esquemas, DTO y documentación versionada de interfaces. |
| Persistencia | Prisma y PostgreSQL, con SQL complementaria para reglas no expresables en el ORM. |
| Documentos | NFS para evidencias, comprobantes y constancias identificados mediante UUID y hash. |
| Identidad | Keycloak para inicio de sesión único, tokens y perfiles de acceso. |
| Observabilidad | Pino para registros técnicos estructurados y correlación de solicitudes. |

## 4.2 Frontend

- La aplicación deberá operar como SPA y utilizar el sistema visual institucional mediante MUI (componentes Material UI).

- TanStack Query deberá administrar el estado proveniente del servidor; Redux Toolkit deberá limitarse a preferencias y notificaciones de interfaz.

- La navegación deberá filtrarse por los perfiles devueltos por la API, sin interpretar directamente los claims del token.

- Los formularios deberán mostrar reglas, requisitos y estados sin duplicar la lógica autoritativa del backend.

## 4.3 Backend, datos y contratos

- La API deberá publicarse bajo una versión estable y deberá centralizar validación, errores, correlación, límites de cuerpo y controles de seguridad.

- Prisma deberá modelar entidades, relaciones e índices; la SQL complementaria deberá establecer guardas de transición, inmutabilidad y restricciones transaccionales.

- OpenAPI deberá constituir el contrato entre backend y frontend y deberá permitir la generación de tipos compartidos.

- Las operaciones de negocio deberán registrar actor, perfiles y request_id dentro de la misma transacción que modifique el expediente.

## 4.4 Almacenamiento y observabilidad

- PostgreSQL deberá almacenar metadatos, configuración, estados y trazabilidad; NFS deberá resguardar los archivos binarios.

- Cada archivo deberá conservar nombre original, MIME validado por contenido, tamaño, UUID y hash SHA-256.

- Pino deberá generar eventos JSON sin tokens, correos, nombres, RFC ni otros datos personales innecesarios.

- La bitácora de negocio deberá permanecer separada de los registros técnicos y deberá conservar las decisiones atribuibles.

## 4.5 Infraestructura requerida

La propuesta deberá contemplar virtualización sobre Proxmox, servicios de aplicación aislados, PostgreSQL con cuentas separadas, almacenamiento NFS, terminación TLS, respaldos coordinados y administración segura de secretos.

# 5. Modelo operativo propuesto

## 5.1 Ciclo de vida del trámite

El trámite deberá avanzar mediante una máquina de estados controlada por guardas transaccionales. Ninguna transición deberá omitir requisitos, validaciones, plazo, tarifa, cobro o constancia cuando resulten aplicables.

| Estado | Propósito | Transiciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| CAPTURA | Integración del expediente (creación de numero de tramite). | EN_VALIDACION |
| EN_VALIDACION | Registro de validaciones y decisión. | APROBADO o RECHAZADO |
| APROBADO | Asignación de plazo de pago (1 día por defecto) y preparación del cobro. | COBRO, RECHAZADO o EXPIRADO |
| COBRO | Confirmación del pago y generación de constancia. | FINALIZADO |
| RECHAZADO | Cierre sin emisión. | Fin del proceso |
| EXPIRADO | Cierre por vencimiento del plazo de pago. | Fin del proceso |
| FINALIZADO | Entrega documentada de la constancia. | Fin del proceso |

## 5.2 Validaciones por tipo

- NO_ADEUDO deberá requerir resultado SIN_ADEUDO en la validación inicial y en la revalidación previa al cobro.

- NO_REGISTRO deberá requerir resultado SIN_REGISTRO en los mismos puntos de control.

- Cada validación deberá conservar método, referencia, resultado, observaciones, actor y fecha.

- Las validaciones que sustenten una aprobación deberán quedar protegidas contra modificación o eliminación posterior.

## 5.3 Ciclo del borrador de cobro

- ABIERTO deberá permitir captura parcial dentro del plazo y sólo deberá existir uno por trámite.

- APLICADO deberá congelar los valores utilizados para crear el cobro definitivo.

- VENCIDO o CANCELADO deberá cerrar el borrador cuando expire o se rechace el trámite.

- El comprobante deberá poder vincularse al borrador o al cobro sin duplicar el archivo.

# 6. Catálogos, requisitos y administración

GSTS deberá administrar un catálogo jerárquico de grupos, opciones y documentos. La aplicabilidad deberá combinar condiciones por tipo de constancia, personalidad y representación, y cada trámite deberá conservar la versión seleccionada al momento de su creación.

- Una versión publicada deberá ser inmutable; los cambios deberán producir una nueva versión.

- Todos los grupos aplicables deberán resolverse y todos los documentos de la opción elegida deberán validarse antes de continuar.

- Las tarifas deberán publicarse por tipo de constancia y deberán conservar historial de vigencia.

- Los motivos de reducción deberán congelar el porcentaje aplicado al cobro.

- Los plazos, firmantes, cargos, prefijos y textos documentales deberán administrarse sin valores oficiales implícitos.

# 7. Gestión documental y emisión de constancias

El expediente deberá vincular cada evidencia con el requisito catalogado que le corresponda. Los archivos deberán someterse a validación de extensión, tipo real, tamaño y hash antes de quedar disponibles para decisión.

- Las evidencias deberán admitir PDF, JPEG y PNG y deberán respetar un límite acumulado configurable por trámite.

- La descarga deberá limitarse a perfiles autorizados y deberá registrar la consulta cuando la política institucional lo requiera.

- El comprobante deberá conservarse como evidencia del cobro y deberá poder reutilizarse dentro del propio expediente.

- El backend deberá generar las constancias en PDF mediante plantillas y configuración aprobadas.

- NO_ADEUDO deberá incorporar el NIS; NO_REGISTRO deberá incorporar el domicilio capturado del predio.

- Cada emisión deberá producir folio único, archivo NFS, hash del PDF, hash del contenido estructurado, versión de token y URL de verificación.

# 8. Autenticidad y verificación pública

La primera etapa deberá sostener la autenticidad documental mediante firma autógrafa, dos hashes SHA-256 y un código QR asociado a un token HMAC versionado.

- hashPdf deberá proteger los bytes del archivo generado.

- hashContenido deberá proteger los datos canónicos con independencia de variaciones de renderizado.

- El token HMAC deberá permitir rotación de claves sin invalidar constancias emitidas con versiones anteriores.

- La interfaz pública deberá confirmar únicamente los datos mínimos necesarios y deberá evitar la enumeración de folios.

- La vigencia deberá ser configurable por tipo de constancia y no deberá fijarse de manera implícita.

Privacidad de la verificación: La respuesta pública deberá minimizar datos personales y deberá tratar de forma indistinguible los folios inexistentes y los tokens incorrectos.

# 9. Dependencias e integraciones previstas

La propuesta considerará como referencias externas nominales a GAF/Finanzas, SIICART y OUC. Sus alcances, procesos y reglas internas quedarán fuera de este documento y no deberán incorporarse al modelo funcional de GSTS.

- Toda interoperabilidad deberá utilizar contratos versionados y esquemas de datos explícitos.

- Las cuentas de servicio deberán aplicar privilegio mínimo, rotación de credenciales y trazabilidad.

- Los adaptadores deberán aislar tiempos de espera, reintentos, idempotencia y manejo de indisponibilidad.

- Los datos pertenecientes a otros dominios no deberán persistirse en GSTS salvo autorización y justificación institucional expresa.

- Las pruebas de integración deberán utilizar ambientes controlados y datos no sensibles.

# 10. Control de acceso y seguridad

## 10.1 Perfiles propuestos

| Perfil | Tipo | Responsabilidad dentro de GSTS |
| --- | --- | --- |
| ventanilla | Humano | Operación de trámites, evidencias, validaciones, cobros y constancias. |
| ti | Humano | Administración de catálogos, tarifas, plazos, configuración y bitácora global. |
| direccion | Humano | Consulta de indicadores y descarga autorizada de evidencias. |
| consulta-cobros | Servicio | Consulta de sólo lectura sobre datos de cobro y comprobantes. |
| consulta-metricas | Servicio | Consulta de sólo lectura sobre indicadores institucionales. |

## 10.2 Controles técnicos

- Keycloak deberá proporcionar autenticación y perfiles mediante tokens firmados.

- El backend deberá validar emisor, audiencia, firma, vigencia y sujeto mediante JWKS.

- La identidad local deberá minimizarse y no deberá persistir datos innecesarios.

- Las rutas deberán aplicar autorización por perfil, rate limiting, CORS, TLS y límites de cuerpo configurables.

- Las operaciones deberán conservar request_id y actor dentro del contexto transaccional.

- Los registros técnicos deberán redactar secretos y datos sensibles.

# 11. Auditoría, integridad y datos

La propuesta deberá incorporar una bitácora de negocio append-only. Las correcciones deberán registrarse como nuevas entradas que refieran el evento original, sin sobrescribir la evidencia histórica.

- Cada evento deberá conservar actor, origen, entidad, acción, estado, snapshot, fecha y request_id.

- El expediente deberá proporcionar una línea de tiempo por trámite y una consulta global restringida.

- Las transiciones deberán ejecutarse dentro de transacciones de base de datos.

- Los catálogos publicados, tarifas históricas, constancias y archivos emitidos deberán quedar protegidos contra alteración.

- Los índices únicos parciales deberán impedir más de una versión activa o más de un borrador abierto cuando corresponda.

- La SQL complementaria deberá formar parte obligatoria del procedimiento de despliegue y verificación.

# 12. Continuidad, despliegue y operación

El despliegue deberá seguir procedimientos reproducibles para aplicación, base de datos, almacenamiento, configuración y secretos. La aceptación operativa deberá depender de evidencia obtenida mediante pruebas documentadas.

- Las migraciones deberán ejecutarse con una cuenta dedicada y mediante el procedimiento de despliegue de Prisma.

- Los permisos y la SQL complementaria deberán reaplicarse y verificarse después de cualquier reconstrucción de esquema.

- Los respaldos de PostgreSQL y NFS deberán coordinarse y deberán incluir ejercicios de restauración.

- La rotación de secretos, certificados y claves HMAC deberá contar con responsables y procedimiento de reversión.

- La operación deberá definir monitoreo, atención de incidentes, capacidad y ventanas de mantenimiento.

# 13. Indicadores y criterios de aceptación

## 13.1 Indicadores propuestos

GSTS deberá proporcionar indicadores propios del dominio de constancias y deberá permitir su consulta por periodo, tipo y estado sin exponer información personal.

- Número de constancias emitidas.

- Tiempo promedio desde la creación hasta la finalización.

- Porcentaje de trámites aprobados que expiren sin cobro.

- Porcentaje de trámites con consulta a la concesionaria.

- Porcentaje de revalidaciones previas al cobro que no resulten favorables.

- Porcentaje de cobros con reducción de costo.

## 13.2 Criterios de aceptación

| Dimensión | Criterio propuesto |
| --- | --- |
| Funcional | Completar de extremo a extremo los dos tipos de constancia con reglas, cobro, emisión y entrega. |
| Seguridad | Aplicar perfiles, privilegio mínimo, validación de token y ausencia de secretos o datos sensibles en registros. |
| Integridad | Bloquear transiciones inválidas, proteger validaciones decisorias y verificar hashes, folio y QR. |
| Interoperabilidad | Validar contratos versionados, autenticación, idempotencia y manejo de indisponibilidad mediante pruebas controladas. |
| Continuidad | Demostrar respaldo, restauración, rotación de secretos y cumplimiento de RPO/RTO acordados. |
| Calidad | Superar verificación TypeScript, pruebas unitarias, integración, contrato, seguridad y recorridos E2E. |
| Institucional | Obtener aprobación de catálogos, tarifas, textos, firmantes, perfiles, plazos y procedimientos operativos. |